天津市2017年裸露地表治理项目

验收要求

为加快改善我市环境空气质量持续改善，用好大气污染防治专项资金，切实推进我市裸露地表扬尘污染治理工作，依据《市环保局关于开展天津市2017年裸露地表治理专项资金申请工作的通知》（津环保气〔2017〕   号）及《天津市裸露地表扬尘治理技术指南（试行）》，制定本验收要求。

一、验收标准

（一）执行标准

项目采取的各项治理措施技术应符合《天津市裸露地表扬尘治理技术指南（试行）》的规定，治理完成的项目应定期检查，确保已治理裸地不出现反复。治理项目完成并达到预期环境效益后，项目单位提出补助资金验收申请。

（二）验收标准

验收标准如下：

1. 结膜型抑尘剂固化技术：裸露地表单位面积结膜率≥70%；表面结膜厚度2-10 mm；结膜可抵抗4-6级风速的风蚀5以及中雨以上雨水的冲刷。

2. 吸湿型抑尘剂固化技术：裸露地表的含水率（即地表土层1cm以内的含水率）保持在6%以上。

3. 简易植被覆盖技术：植物选择以乡土植物为主，建植后植被覆盖度维持在85%以上，且植被分布均匀，植被根系分布深度≥30cm。

4. 沙障：按《水土保持综合治理技术规范》及相关规范验收。配置网格状沙障根据裸露地表面积大小选择1m×1m至4m×4m等不同网格规格。小班样地内保存完好率≥98%，沙障保存完好是指沙障在裸露地表上保留厚度3cm-5cm，且均匀度≥90%。

5. 硬化：铺设石子、沥青铺装、透水砖铺装或混凝土硬化等措施硬化覆盖率100%。铺装平整，整体效果协调美观。工程质量合格。

6. 临时覆盖：达到1500目-2000目密目网100%苫盖标准或800-1500目密目网双层100%覆盖。

二、项目验收程序

（一）项目单位提出项目验收申请

项目承担单位完成裸露地表治理工作后，向所在区环保部门提出验收申请，同时提交项目实施总结报告、裸地治理现场照片、采购合同、发票、项目单位企业法人营业执照（机关事业单位提供法人证书或组织机构代码证）或统一社会信用代码的清晰复印件等，并在申请材料上逐页加盖资金申请单位公章。

（二）区环保部门现场检查与验收

项目所在区环保部门接到验收申请后组织人员进行现场检查，并填写现场检查表，对现场检查不符合验收标准的，取消申请资格。

（三）项目验收及资金申请材料的审核

各区环保部门将裸露地表治理项目验收及资金申请材料报送市环保局，市环保局汇总并委托第三方机构进行申报材料审核及现场抽查。对未通过材料审核或现场抽查的项目反馈区环保局组织项目申报单位进行整改，整改后进行第二次材料审核及现场抽查，如仍未通过，该项目将不再纳入本年度裸露地表治理项目大气污染防治专项资金补贴范围。

（四）资金拨付

各区资金申请项目通过审核后，由市环保局函告市财政局。市财政局根据市环保局确定支持的项目将资金拨付至区财政局，由区财政局按相关规定将补助金额拨付项目单位。

三、项目验收及资金申请材料

（一）项目验收及资金申请材料

1. 项目单位企业法人营业执照（机关事业单位提供法人证书或组织机构代码证）或统一社会信用代码的清晰复印件（加盖项目单位公章）。

2. 项目实施总结报告（加盖项目单位公章）。

3. 提供裸露地表土地权属证明。

4. 采购合同及购置发票复印件（逐页加盖项目单位公章）。

5. 裸地治理现场前后彩色照片（逐页加盖项目单位公章），包括能显示治理效果的对比照片，照片命名与地块编码一一对应。

6. 裸露地表现场核查信息表（原件，加盖组织验收的区环保部门公章），格式见附件1-1。

（二）各区环保部门需提交的项目汇总材料

1. 关于报送天津市2017年裸露地表治理项目大气污染防治专项资金项目的申请，格式见附件1-2。

2. 天津市2017年裸露地表治理项目大气污染防治专项资金项目申报汇总表，格式见附件1-3。

五、项目抽查

市环保局组织并委托第三方机构以政府购买服务的方式对各区上报的项目申报材料进行审核，并对项目及现场进行抽查，其中现场抽查项目比例原则上不少于20%。

# 附件：1-1. 裸露地表核查信息表；

# 1-2. 关于报送天津市2017年度裸地治理补助项目的申请；

# 1-3. 天津市裸地治理以奖代补申报汇总表。

# 附件1-1

区裸露地表核查信息表

| 序号 | 地块编码 | 面积（m2） | 上报治理措施 | 治理完成日期 | 项目单位 | 联系人 | 联系电话 | 地块详细地址 | 区验收情况 |  |  | 申请补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积（m2） | 措施 | 治理率% |  |

## 注：地块编码为纳入天津市裸露地面核查系统内的系统编码

# 附件1-2

关于报送天津市2017年度裸地治理

补助项目的申请

天津市财政局、天津市环境保护局：

按照天津市财政局、天津市环保局《2017年中央大气污染防治专项资金项目申报管理指南》有关要求，我区积极组织开展裸地治理项目大气污染防治专项资金项目申报工作。截至目前，经严格的材料审查与现场检查及验收，认真筛选，我区现申报裸地治理以奖代补项目××项，项目总投资××万元，申请补助××万元。

附件：1. 天津市裸地治理项目大气污染防治专项资金项目申报汇总表（盖章）

2. 项目验收及资金申请材料（纸版包括照片）

（联系人：      联系电话：              ）

# ××区环保部门（盖章）

年     月     日

# 附件1-3

天津市裸地治理项目大气污染防治专项资金项目申报汇总表

区环保局

| 序号 | 申报单位 | 联系人 | 联系电话 | 采用的裸地 治理技术 | 地块面积 （平方米） | 单价成本 （元/平方米） | 总投资金额 （万元） | 申请补助金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |