津环保便函〔2017〕403号

市环保局关于印发

天津市2017年10蒸吨/小时及以上

燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助

实施方案的函

各区人民政府：

按照市政府2017年燃煤污染治理工作有关要求，为全面贯彻落实《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气〔2017〕29号）、《关于“四清一绿”行动2017年重点工作的实施意见》（津党厅〔2017〕20号）和《天津市2017年大气污染防治工作方案》（津政发〔2017〕14号），推进燃煤供热锅炉改燃并网项目实施进度，依据《中央大气污染防治专项资金管理办法》（财建〔2016〕600号）及《市环保局市财政局关于2017年中央大气污染防治专项资金项目工作的通知》（津环保财〔2017〕248号），市环保局组织制定了《天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助实施方案》，现印发你们，请遵照实施。

附件：天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助实施方案。

2017年11月28日

（联系人：市环保局大气处  王真  回蕴珉

联系电话：87671524；

市环保局规财处  阎程

联系电话：87671555）

（此件主动公开）

附件

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热

锅炉改燃并网项目定额补助实施方案

第一条  为加快改善本市环境空气质量，用好大气污染防治专项资金，推进燃煤供热锅炉改燃并网项目实施进度，针对天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目采取定额补助方式给予财政专项资金补助。依据《中央大气污染防治专项资金管理办法》（财建〔2016〕600号）及《市环保局市财政局关于2017年中央大气污染防治专项资金项目工作的通知》（津环保财〔2017〕248号），制定本实施方案。

第二条  项目单位是实施燃煤供热锅炉改燃并网的责任主体，应自主选择燃煤污染治理技术设备和资金监管银行，承担燃煤供热锅炉改燃并网项目的安全、环保、节能和资金规范使用等责任，并按照国家基本建设程序和财经制度按时完成项目建设和资金使用，保存项目建设的文字和影像资料，配合政府部门和第三方机构的相关核查等工作。

第三条  各区政府是组织、管理和监督辖区内10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网及资金补助工作的责任主体，应加大监督执法力度，制定实施方案，负责做好宣传动员、组织项目申报、审核申报材料、建立项目台账、编制资金预算、拨付及监管项目单位补助资金、跟踪改燃并网过程、监督项目实施和资金使用、组织项目验收、建立资金及项目管理的“一户一档”等工作。并将通过初审的项目报市环保局进行评审。

第四条  市环保局负责组织申报材料评审，并将确定支持的项目、补助金额及资金来源函告市财政局。确认资金监管银行清单，与项目单位签订定额补助项目合同，委托第三方机构对项目申报和验收情况进行评审，委托资金监管银行对项目实施过程中的合同形式要件进行审核，委托第三方财务审计机构对项目资金使用进行审核。

第五条  市环保局对于违约、违规项目，采取责令限期整改，视情况对限期整改不能完成的下达项目撤项文件，并函告市财政局收回补助资金。

第六条  第三方核查机构负责对项目申报和工程验收情况进行核查并出具核查报告。

第七条  资金监管银行负责协助项目单位开设账户，审核划转补助资金，确保资金安全，并在项目建设过程中对资金使用情况进行跟踪检查。

第八条  区政府主管部门对照大气污染防治专项资金项目库，组织本区10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助申报，对项目单位提交的申报材料进行审核、现场查验、拍照、建档记录，确认项目完成计划并做出2018年11月底前完成验收承诺。审核通过的项目汇总后，及时上报市环保局。资金申请提交材料见附件1-1，项目单位提交的资金申请材料须逐项加盖项目单位公章。

第九条  项目单位可先行使用60%补助资金，待项目建成并通过验收后，由市环保局确认，方可使用剩余40%补助资金。项目专户补助资金由资金监管银行审核合同、发票等相关材料后，原则上直接支付第三方，如项目单位依据合同付款计划已支付完相应工程款项，根据项目单位提供相关证明材料将相应的补助资金划拨至项目单位指定同名账户。项目单位应建立专账，单独核算，在项目完成后及时进行财务结算，并做好财务审计等工作。

第十条  项目单位必须严格遵守招投标等国家和我市有关法律法规规定，按照合同实施项目，应记录并保存项目实施过程中主要形象进度阶段的照片资料，做好项目档案管理工作，项目档案应包括：项目申报书、招投标文件、资金拨付文件、合同、发票、凭证、总结等材料，并配合现场检查。

第十一条  项目完成后，区政府主管部门负责组织验收，并出具书面验收意见。验收要求：改燃所采用的清洁能源应为电、天然气或其他清洁能源（生物质燃料和醇基燃料除外）；确认燃煤锅炉拆除或封存实施情况；资金使用符合国家财经制度，并形成财务报告。

区政府主管部门将通过验收的项目材料报送市环保局。市环保局委托第三方核查机构对项目工程验收情况进行核查并出具核查报告。

验收提交材料见附件1-2，项目单位提交的验收材料须逐项加盖项目单位公章。

第十二条  市环保局委托的第三方核查机构、资金监管银行和第三方财务审计机构应对项目申报和验收情况进行严格评估、审核，并保障资金安全。如出现弄虚作假、审核把关不严、监督管理不力等情况，将取消审核、资金监管、财务审计资格。

第十三条  申请天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网定额补助的项目应于2018年8月底前建成，并于2018年11月底前完成验收。

第十四条  本实施方案自发布之日起施行，具体项目申报、审核等以此文件为准，有效期至2018年11月30日止。

附件：1-1. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助资金申请提交材料；

# 1-2. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助验收提交材料。

附件1-1

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热

锅炉改燃并网项目定额补助资金申请提交材料

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助资金申请需提交的材料至少包括以下内容：

一、项目单位需要提交的材料

1. 项目立项审批、核准、备案文件或有关批准文件（复印件，逐页加盖项目单位公章），项目环评报告及批复。

2. 审批制项目，提供改燃并网项目可行性研究报告原件及其批复文件（复印件，逐页加盖项目单位公章），项目可行性研究报告应由具有相应资质的单位编制，有关内容符合国家有关规定要求。核准、备案制项目，提供达到可研深度的技术报告，如实施方案、资金申请报告或可研报告等原件。

3. 项目单位企业法人营业执照（机关事业单位提供法人证书或组织机构代码证）或统一社会信用代码（复印件，加盖项目单位公章）。

4. 定额补助资金申请表（原件，加盖项目单位公章及组织申报的区政府主管部门公章），具体格式见附件1-1-1。

5. 改燃并网前燃煤锅炉使用登记证（能够证明锅炉规模等技术参数）及改燃并网前纸版彩色照片，包括单位牌匾照片、能够显示锅炉数量的全景照片、每台锅炉及其铭牌照片（逐页加盖项目单位公章）。

6. 改燃并网前燃煤锅炉正常使用的证明材料（复印件，逐页加盖项目单位公章），如区环保部门出具的改燃并网前燃煤锅炉烟气排放监测报告（近三年1份即可）、锅炉年检报告。

7. 燃煤供热锅炉并网项目须提供并网协议或供热主管部门正式出具的并网证明（逐页加盖项目单位公章）。

8. 区政府主管部门要求提供的其他佐证材料。

二、区政府主管部门需要提交的材料

1. 关于报送天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助的申请原件，具体格式见附件1-1-2。

2. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助申报汇总表原件，具体格式见附件1-1-3。

附件：1-1-1. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助资金申请表

# 1-1-2. 关于报送天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助的申请

# 1-1-3. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助申报汇总表附件1-1-1

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉

改燃并网项目定额补助资金申请表

所属行政区：                            所属镇街/功能区：

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  |  |  |  | 项目单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 治理项目总投资 （万元） |  |  |  |  | 预计竣工时间 |  |  |  |
| 项目 内容 | 替代前燃煤锅炉 数量（台）×单台规模（t/h）=总规模（t/h） |  |  |  |  | 并网或改燃 （选择何种清洁能源） |  |  |  |
| 目前工作进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位承诺： 我单位具有独立法人资格，本项目燃煤供热锅炉改燃并网技术和设备均为我单位自主选择，我单位愿承担改造项目的安全、环保、节能和资金规范使用责任，并承诺本项目将于2018年8月底前建成，并于2018年11月底前完成验收。 我单位本项目拟申请天津市2017年大气污染防治专项资金补助，并承诺本项目未申领其他中央财政专项资金，以上所填内容均属事实，如有不实，愿承担一切法律责任。 项目单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下为行政区政府主管部门填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否“散乱污” 企业 |  | □是 □否 |  | 是否同意 给予资金补助 | □是 □否 |  | 拟申请补助金额（万元） |  |  |
| 行政区政府主管部门其他意见： 项目单位依法按时足额缴纳排污费，无违反环境保护相关法律法规行为，项目原燃煤锅炉设置情况与申报材料一致，同意该企业申请天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助专项资金。 区政府主管部门（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-1-2

关于报送2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉

改燃并网项目定额补助的申请

天津市环境保护局天、津市财政局：

按照《天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助实施方案》及定额补助相关要求，我区积极组织开展项目申报工作。截至目前，经严格审查，认真筛选，我区现申报2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目××项，项目总投资××万元，改燃并网燃煤供热锅炉规模××蒸吨/小时，申请定额补助资金××万元。

我区承诺对下达定额补助的燃煤供热锅炉改燃并网项目加强监督管理，保证补助资金按时拨付到位，承诺于2018年8月底前完成项目建设并于2018年11月底前完成项目验收，确保尽早实现预期环境效益。

附件：1. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助申报汇总表；

2. 项目资金申请材料

（联系人：    联系电话：   ）

# ××区主管部门

# （加盖公章）

年     月     日

附件1-1-3

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助申报汇总表

行政区：         区政府主管部门（公章）：           填表人：          联系电话：           填表日期：

| 序号 | 项目 名称 | 项目 单位 | 项目 地址 | 燃煤锅炉 基本情况 |  | 治理对策（采用何种清洁能源） | 替代后设施 基本情况 |  | 治理 工程 预计 竣工 时间 | 治理 项目 总投资 （万元） | 拟申请 补助 金额 （万元） | 是否 “散乱污” 企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 燃煤锅炉 台数 | 单台 设备 规模 |  | 设施 数量 | 单台 设备 规模 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：若改燃并网前后多台设备规模（t/h）或额定功率（kW）各有不同，需换行分别填写。

附件1-2

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热

锅炉改燃并网项目定额补助验收提交材料

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助验收需提交的材料至少包括以下内容：

一、项目单位需要提交的材料

1. 项目竣工验收表（原件，加盖组织验收的区政府主管部门公章），具体格式见附件1-2-1。

2. 改燃项目提交改燃后燃气锅炉使用登记证（能够证明锅炉规模等技术参数）及改燃后纸版彩色照片，包括单位牌匾照片、能够显示锅炉数量的全景照片、每台锅炉及其铭牌照片（逐页加盖项目单位公章）。

3. 并网项目提交并网前后纸版彩色对比照片，以及并网协议或供热主管部门正式出具的并网证明（逐页加盖项目单位公章）。

4. 有资质单位出具的项目专项审核报告（原件，加盖项目单位公章）。

5. 有效的项目合同（甲乙双方盖章）及发票的清晰复印件（逐页加盖项目申请单位公章）。

6. 区政府主管部门认为需要提供的其他佐证材料。

二、区政府主管部门需要提交的材料

各区政府主管部门将相关验收材料汇总报送市环保局，同时还需提供“天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助验收汇总表” 原件，具体格式见附件1-2-2。

附件：1-2-1. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助竣工验收表；

# 1-2-2. 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助验收汇总表。

附件1-2-1

# 天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网

# 项目定额补助竣工验收表

所属行政区：                所属镇街/功能区：               编号：

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目单位 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  | 地理坐标 （经纬度） |  |  | 经度： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度： |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 治理项目总投资 （万元） |  |  |  | 治理项目 开竣工时间 |  |  |  |
|  | 申请定额补助 （万元） |  |  |  | 已拨付补助资金 （万元） |  |  |  |
| 燃煤 锅炉 改燃 并网 定额 补助 项目 完成 情况 | 替代前 | 燃煤锅炉数量（台） |  |  | 替代后 | 锅炉数量 （台） |  |  |
|  |  | 单台规模 （t/h） |  |  |  | 单台规模（t/h） |  |  |
|  |  | 总规模 （t/h） |  |  |  | 总规模 （t/h） |  | （并网项目请在此处填写并网） |
|  | 改燃项目（选择何种清洁能源） |  |  |  | 煤改电、地热、热泵等项目替代后采用何种设施、数量（台）、单台规模、总规模 |  |  |  |
|  | 并网项目是否具有并网协议或并网证明 |  |  |  | 是何部门出具的并网协议或并网证明 |  |  |  |
| 填表说明： 1.项目单位名称需与营业执照一致。 2.若多台锅炉或替代后设备规模（t/h）或额定功率（kW）各有不同，需分别填写，例如：1×2t/h，2×3t/h。 3.对于煤改电、地热、热泵等类项目需明确替代后设施数量（台）、单台规模（t/h或kW）、总规模（t/h或kW）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 另附： 1.供热锅炉改燃项目改造前设备及铭牌纸版彩色照片（包括能够显示数量的设备全景照片、每台设备照片及清晰的铭牌照片）或其他佐证材料，改造完成后的纸版彩色照片。 2.供热锅炉并网项目须提供并网协议或供热主管部门正式出具的并网证明。 3.所在区政府主管部门要求提供的其他佐证材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责验收的区政府主管部门验收意见及其他要求： 区政府主管部门（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收负责人签字 |  |  | 验收单位（区政府主管部门） |  |  |  | 联系电话 |  |

附件2-1-2

天津市2017年10蒸吨/小时及以上燃煤供热锅炉改燃并网项目定额补助验收汇总表

行政区：        区政府主管部门（公章）：        填表人：       联系电话：        填表日期：

| 序号 | 项目 名称 | 项目 单位 | 项目 地址 | 燃煤锅炉 基本情况 |  | 治理对策（采用何种清洁能源） | 替代后设施 基本情况 |  | 治理 工程 开竣工 时间 | 治理 项目 总投资 （万元） | 申请 定额 补助 （万元） | 已拨付 使用 定额补助 资金 （万元） | 是否“散乱污”企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 燃煤 锅炉 台数 | 单台 设备 规模 |  | 设施 数量 | 单台设备规模 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：若改燃并网前后多台设备规模（t/h）或额定功率（kW）各有不同，需换行分别填写。

天津市环境保护局办公室                     2017年11月28日印发